Excelente escolha! Um marketplace de serviços jurídicos é um projeto robusto, com alto valor de negócio e que exige complexidade Fullstack e design impecável.

Vamos desenhar a estrutura do produto e as especificações para que seu time (Dev, UI/UX, Scrum Master) possa visualizar claramente o escopo do MVP e a complexidade do projeto.

## 📝 Documento de Requisitos de Produto (PRD) para "Legal Match"

Nome do Projeto: LegalMatch (ou JuristaPRO, ConectaAdv)

Esses Nomes Já existem, precisamos mudar

Tipo de Produto: Plataforma de Marketplace B2C/C2C para Serviços Jurídicos.

Objetivo do MVP: Conectar solicitantes (clientes) a advogados qualificados (fornecedores) e permitir a negociação e contratação inicial de um serviço.

### 1. Visão Geral e Justificativa (MBA Focus)

| Seção | Descrição |
| --- | --- |
| Problema: | Clientes têm dificuldade em encontrar advogados especializados e confiáveis, e advogados autônomos têm dificuldade em gerar novos leads qualificados fora de suas redes. |
| Solução: | Uma plataforma que qualifica a demanda (o que o cliente precisa) e faz o match com advogados com a OAB e especialidade verificadas, facilitando a cotação e a contratação. |
| Métricas de Sucesso (MVP): | 1. Número de Advogados Verificados (lado da oferta). 2. Número de Solicitações de Serviço Publicadas (lado da demanda). 3. Taxa de Match (Solicitações que receberam pelo menos 1 proposta). |
| Modelo de Negócio: | Cobrança de uma pequena taxa de sucesso (comissão) sobre o valor do serviço contratado (modelo Workana/GetNinjas). |

### 2. Perfis de Usuário (Personas)

O PRD deve detalhar as interações de dois principais usuários (o foco do UI/UX será diferenciar essas experiências):

| Persona | Foco e Necessidades |
| --- | --- |
| Solicitante (Cliente) | Precisa de um fluxo de publicação rápido e guiado. Não entende de termos jurídicos. Sua principal necessidade é confiança e cotação de preço. |
| Advogado (Fornecedor) | Busca trabalhos qualificados e que se encaixem em sua área de especialidade e localização. Precisa de um dashboard de gestão eficiente para ver novas solicitações e enviar propostas. |

### 3. Requisitos Mínimos do Produto (MVP)

O Scrum Master deve priorizar estas funcionalidades:

#### A. Módulo de Publicação de Serviço (Solicitante)

| Requisito | Descrição |
| --- | --- |
| Criação Guiada | O cliente deve preencher um formulário simples em etapas: 1. Qual é o problema (área jurídica - ex: Família, Trabalhista)? 2. Descreva a situação. 3. Localização (Estado/Cidade). 4. Orçamento estimado (opcional). |
| Anonimato Inicial | As informações pessoais do cliente só são reveladas ao advogado após a aceitação da proposta (para garantir privacidade e evitar spam). |
| Status da Solicitação | O cliente deve ver se a solicitação está: Aberta (recebendo propostas), Em Negociação, Contratada, ou Fechada/Expirada. |

#### B. Módulo de Propostas e Match (Advogado)

| Requisito | Descrição |
| --- | --- |
| Cadastro e Verificação | Formulário de cadastro de Advogado com campo obrigatório de Número OAB e Área de Especialidade. (Dev: Este dado deve ser mockado ou simulado no MVP). |
| Feed de Oportunidades | Dashboard (Web) onde o Advogado vê uma lista de solicitações abertas, filtradas por Área de Atuação e Localização. |
| Envio de Proposta | O Advogado deve ter um formulário para enviar: Valor do Serviço, Escopo do Trabalho (texto), e Prazo Estimado. |

#### C. Módulo de Comunicação e Contratação

| Requisito | Descrição |
| --- | --- |
| Notificações | O Advogado recebe notificação/e-mail quando há nova solicitação em sua área. O Cliente é notificado quando recebe uma proposta. |
| Chat/Negociação | Após o envio da proposta, deve haver uma ferramenta de chat básica para o Cliente e o Advogado discutirem os detalhes (Dev: API de websocket básica, ou usar um banco de dados em tempo real como Firebase). |
| Aceite e Contrato | O Cliente deve poder clicar em "Aceitar Proposta". Isso altera o status da solicitação para "Contratada" e revela as informações de contato mútuas. (Não é necessário Gateway de Pagamento no MVP). |

### 4. Distribuição de Trabalho no Bootcamp

| Papel | Foco Principal (O que deve ser entregue no MVP) |
| --- | --- |
| UI/UX | Wireframes e Protótipo de Alta Fidelidade de 4 telas-chave: 1. Fluxo de Publicação de Serviço (Cliente). 2. Dashboard de Oportunidades (Advogado). 3. Tela de Envio de Proposta. 4. Tela de Chat Simples. |
| Scrum Master | Criação do Backlog (detalhando as User Stories acima). Gestão do Risco (principalmente a complexidade do match e chat). Definir e medir a Velocity da equipe. |
| Dev (Fullstack) | Arquitetura de Dados (Modelos de Solicitação, Proposta, Usuário/Advogado). Implementação do Backend (API) para o CRUD de solicitação/proposta. Construção dos 2 Frontends (Cliente e Advogado - Web). |

### 5. Sugestão de Tech Stack (para o Dev)

| Camada | Tecnologia Recomendada para MVP Rápido |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js ou React (permite construir duas experiências separadas/limpas rapidamente). |
| Backend/API | NestJS/Express (Node.js) (boa arquitetura) OU Firebase/Supabase (se o foco for velocidade máxima). |
| Banco de Dados | PostgreSQL (melhor para as relações de match e dados estruturados) OU Firestore/Realtime DB (para o chat). |

Próximo Passo para o Scrum Master:

Com base neste PRD, a tarefa imediata do Scrum Master é transformar os requisitos em User Stories acionáveis, como:

- "Como Advogado, eu quero filtrar as solicitações por área de atuação para encontrar trabalhos mais relevantes."

- "Como Cliente, eu quero receber um email de notificação quando receber a primeira proposta para a minha solicitação."

Gostaria que eu o ajudasse a detalhar a estrutura inicial do Backlog (os primeiros 5 User Stories)?