ATA DE SPRINT – SCRUM

Projeto: BOOTCAMP – PONTE JURÍDICA
Sprint: 04Período da Sprint: 26/03/2026 à 23/04/2026 
Data da Reunião: 26/03/2026
Tipo de Reunião: Sprint Planning

Scrum Master: Ricardo Matos
Product Owner: Rodrigo Di Giacomo
Time de Desenvolvimento: Alexandre Borges, Rodrigo Di Giacomo, Rafael Mattiuzzo, Thomas Réa, Fernando Gonçalves

Objetivo da Sprint

Essa Sprint teve como objetivo alinhar e definir os próximos passos para a conclusão do Bootcamp após a reunião com o orientador Rafael Oliveira

| Itens Planejados x Entregues |  |  |
| --- | --- | --- |
| História / Tarefa; Status; Observações. US-01 – Cadastro do Solicitante; Concluido; Cadastro de usuários testes concluído.. US-02 – Criação de Post de Processo; Não concluído; Permite descrição e valor do processo. US-03 – Cadastro do Advogado; Concluiido; Inclui escolha de plano (Básico, Profissional e Elite). US-04 – Listagem de Processos para Advogado; Não concluído; Filtros avançados ainda não implementados. US-05 – Sistema de Taxas da Plataforma; Não concluído; Regras de negócio em validação com o Product Owner. T-01 – Criar banco de dados; Concluído.; MySQL. T-02 – Criar tabelas Usuário e Processos; Concluído; Relacionamentos definidos e tabelas criadas.. T-03 – Layout base da aplicação; Em processo; -. T-04 – Integração Back+BD; Em processo; Configuração incial ajustadas. SP-01 – Aprender GitHub; Em processo; Começamos a utilizar para documentar mudanças do projeto.. SP-02 – Aprender CSS TAILWIND; Em processo; -. T-05 - Ajuste Backend; Em processo; Ajuste Backend. T-06 - Adição docker-compose; Concluido; Configuração do docker compose. T07 - Execução backend 01; Em processo; Execução do typeorm, docker, mysql (BACKEND). |  |  |

Resultados da Sprint

- Pontos planejados: 3

- Pontos entregues: 0

- Principais entregas:

  - Reunião de validação e alinhamento de escopo com o orientador Rafael Oliveira.

  - Definição da prototipação visual como foco prioritário para a primeira entrega.

  - Início do desenvolvimento do layout base da aplicação

Impedimentos

- Curva de aprendizado das ferramentas de layout (Tailwind/CSS) pela equipe; necessidade de realinhar o versionamento no GitHub com o grupo agora maior.

- Possibilidade de atraso na entrega visual se o protótipo exigir muitas refações por parte do orientador; dependência de conhecimento técnico específico de Front-end para a evolução rápida da interface.

Decisões Tomadas

- Priorização da prototipação visual e UX/UI para a primeira entrega oficial, pausando temporariamente o avanço de novas lógicas complexas de backend, conforme orientado.

- Distribuição das responsabilidades de Front-end/Layout para aproveitar a nova formação da equipe.

Ações de Melhoria (Retrospectiva)

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Crianção da documentação | Renato | 30/05/2026 |
| Criação de ambiente back e front | Renato | 30/05/2026 |
| Criar o layout | Renato | 30/05/2026 |
| Criar DockerCompose base de ambiente | Renato | 30/05/2026 |
| Rever Codigo Sistema de login | Renato | 30/05/2026 |
| Auxiliar na estruturação do Banco de Dados Mysql | Ricardo | 30/05/2026 |
| Documentar etapas do projeto | Ricardo | 30/05/2026 |
| Auxiliar na estruturação do Banco de Dados Mysql | Alexandre / Ricardo | 30/05/2026 |
| Criação Schema Banco de dados | Ricardo / Alexandre | 30/05/2026 |
| Criação do Scrath Frontend | Renato / Rafael Mattiuzzo / Thomas Réa | 30/05/2026 |
| Ajuste da documentacao do Brand Guide | Renato | 30/05/2026 |
| Criação UX/UI no Figma | Renato | 30/05/2026 |
| Configuração Back-End | Alexandre / Fernando Gonçalves | 30/05/2026 |
| Documentação | Ricardo | 30/05/2026 |

Riscos Identificados

• Redução do time novamente, impactando diretamente a velocidade e entrega das próximas Sprints
• Alto volume de Spikes podendo atrasar entregas funcionais
• Risco de atraso no cronograma do Bootcamp
• Dependência de aprendizado técnico para evolução do projeto

Observações Finais

A Sprint 04 teve foco no alinhamento do escopo, definição tecnológica e organização inicial do projeto junto ao orientador do projeto, ficou definido que para a primeira entrega faríamos a prototipação visual.

Ata registrada por:  Ricardo Matos
Data: 26/03/2026